🌌 은하수 관측 가이드 웹서비스 - 프로젝트 진행 보고

📋 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 은하수 관측 가이드 웹서비스 |
| 목적 | 국내 은하수 관측 최적 장소 및 시간 안내 |
| 대상 | 천체 사진 촬영자, 별 관측 애호가 |

🔄 기술 스택 변경

초기 계획 (v1)

| 분류 | 기술 |
| --- | --- |
| 지도 | Kakao Maps SDK |
| 프레임워크 | Next.js (App Router) |
| 데이터 | 자체 관측지 DB (CSV) |

변경 후 (v2 - 현재)

| 분류 | 기술 | 변경 이유 |
| --- | --- | --- |
| 지도 렌더링 | React-Leaflet | 오픈소스, 커스터마이징 자유도 |
| 베이스맵 | VWorld WMTS | 한국어 라벨 지원 |
| 광공해 데이터 | NASA VIIRS | 실제 위성 관측 데이터 |
| 천문 계산 | astronomy-engine | 클라이언트 사이드 실시간 계산 |
| 날씨 API | 기상청 단기예보 | 국내 정확도 높음 |

🗺️ 지도 시스템 아키텍처

┌─────────────────────────────────────────┐

│            React-Leaflet                │

│         (지도 렌더링 엔진)               │

├─────────────────────────────────────────┤

│  Layer 1: VWorld 베이스맵 (한국어)       │

├─────────────────────────────────────────┤

│  Layer 2: NASA VIIRS 광공해 오버레이     │

│           (토글 가능)                    │

├─────────────────────────────────────────┤

│  Layer 3: 사용자 선택 마커               │

└─────────────────────────────────────────┘

📱 주요 기능

1. 광공해 시각화

- NASA Black Marble 2016 데이터

- 줌 레벨 8까지 지원 (위성 데이터 한계)

- 토글 ON/OFF 가능

2. 천문 정보 (실시간 계산)

- 🌙 달 위상, 밝기(%), 고도

- 🌌 은하수 중심 고도/방위각

- ⭐ 관측 적합도 점수 (0-100)

3. 기상 정보

- ☀️ 하늘 상태 (맑음/구름/흐림)

- ☁️ 구름량 (%)

- 🌡️ 기온, 💧 습도

- 🔮 날씨 기반 관측 조건 평가

4. 네비게이션

- 카카오맵 길찾기 연동

- 모바일 앱/웹 자동 분기

🧩 컴포넌트 구조

app/

├── page.tsx              # 메인 페이지

├── api/weather/          # 기상청 API 프록시

│

components/

├── MapWrapper.tsx        # SSR 방지 동적 임포트

├── LeafletMap.tsx        # 메인 지도 컴포넌트

├── ControlPanel.tsx      # 광공해 토글 버튼

├── InfoPanel.tsx         # 정보 패널 (날씨/천문)

│

lib/

├── astronomy.ts          # 천문 계산 (astronomy-engine)

├── coordConvert.ts       # 좌표 변환 (WGS84 ↔ 기상청 격자)

⚠️ 해결한 이슈들

| 이슈 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| VWorld 타일 안 보임 | API 키에 공백, domain 파라미터 누락 | ?domain=localhost 추가 |
| Tailwind CSS 미적용 | v4 호환성 문제 | 인라인 스타일로 전환 |
| 패널이 지도 아래 숨김 | Leaflet z-index 충돌 | zIndex: 9999 설정 |
| SSR 에러 | Leaflet이 window 필요 | dynamic import + ssr: false |

🚧 남은 작업

| 우선순위 | 작업 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 높음 | 기상청 API 키 재발급 | Unauthorized 에러 |
| 🟡 중간 | 추천 관측지 마커 추가 | 미착수 |
| 🟡 중간 | 시간대별 관측 조건 예측 | 미착수 |
| 🟢 낮음 | 모바일 UI 최적화 | 미착수 |

📊 기술적 성과

- ✅ 카카오맵 종속성 제거 → 오픈소스 스택 전환

- ✅ NASA 위성 데이터 활용한 광공해 시각화

- ✅ 클라이언트 사이드 천문 계산 (서버 부하 없음)

- ✅ 컴포넌트 분리로 유지보수성 향상